**هزینه طراحی وب سایت polya**

تاریخ: 1 اردیبهشت 1400

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان** | **توضیحات** | **زمان (ساعت)** | **هزینه (تومان)** |
| 1 | دامنه | خرید دامنه، تنظیم DNS ها و اتصال آن به سرور | 0.5 | 25.000 |
| 2 | سرور | 1GB Ram, 1 CPU, 25 GB SSD | 0.5 | 25.000 |
| 3 | راه اندازی سرور | نصب سیستم عامل لینوکس، Node، npm و دیتابیس Mongodb | 2 | 100.000 |
| 4 | طراحی صفحه لاگین و ثبت نام | طراحی login و register | 1 | 50.000 |
| 5 | طراحی صفحه داشبورد کاربران | شامل سایدبار و نمایش کلاس ها | 8 | 400.000 |
| 6 | طراحی صفحه داشبورد ادمین | افزودن/ویرایش کلاس ها و فلشکارت ها  مشاهده/ویرایش اطلاعات کاربران  تغییر دسترسی کاربران  مشاهده تراکنش ها و فاکتور ها | 10 | 500.000 |
| 7 | طراحی صفحه اصلی | طراحی navbar، header، footer | 3 | 150.000 |
| 8 | طراحی صفحه مشاهده فلشکارت‌ها | مشاهده فلشکارت‌ها و پاسخ آن  ابزار اندازه گیری و آمار دهی به کاربر | 6 | 300.000 |
| 9 | طراحی صفحه درباره ما | شامل اطلاعات و توضیحات کلی درباره سایت | 1 | 50.000 |
| 10 | طراحی صفحه تماس با ما | شامل اطلاعات تماس و ارسال پیام توسط کاربران | 2 | 100.000 |
| 11 | طراحی صفحه قیمت ها | شامل برنامه های قابل خرید با قیمت های مختلف | 2 | 100.000 |
| 12 | طراحی صفحه اطلاعات کاربر | نمایش اطلاعات کاربر و مشاهده آمار مطالعه  ویرایش اطلاعات حساب کاربری | 6 | 300.000 |
| 13 | طراحی صفحه جستجو | نمایش جستجو در فلشکارت ها و کلاس ها | 5 | 250.000 |
| 14 | سیستم جستجوی فلشکارت | جستجو در فلشکارت ها و کلاس ها | 2 | 100.000 |
| 15 | سیستم اتصال به درگاه پرداخت | اتصال به درگاه پرداخت idpay  تایید پرداخت و ارسال فاکتور و کد پیگیری | 3 | 150.000 |
| 16 | سیستم خرید و باز کردن فلشکارت | خرید برنامه های تعیین شده و باز شدن آپشن های ویژه | 4 | 200.000 |
| 17 | سیستم بازیابی رمز عبور | بازیابی رمز عبور با استفاده از ایمیل | 3 | 150.000 |
| 18 | سیستم ورود با گوگل | ورود با حساب کاربری گوگل | 3 | 150.000 |
| 19 | سیستم login و register | ساخت passport برای هر user جهت امنیت سایت. ذخیره اطلاعات به مدت 10 ساعت در cookie مرورگر. | 2 | 100.000 |
| 20 | سیستم ویرایش حساب کاربری | ویرایش رمز عبور  ویرایش نام، نام خانوادگی و ایمیل | 4 | 200.000 |
| 20 | سیستم افزودن کلاس | تعریف مدل کلاس در دیتابیس  ذخیره اطلاعات کلاس در دیتابیس | 5 | 250.000 |
| 21 | سیستم افزودن دسته کارت به کلاس | آپلود عکس برای هر کارت  افزودن اطلاعات دسته کارت به مدل کلاس در دیتابیس | 2 | 100.000 |
| 22 | تهیه SSL | Certificate و private key  راه اندازی سرور https | 0.5 | 25.000 |
| 23 | پشتیبانی سایت | پشتیبانی به مدت 3 ماه پس از تاریخ تحویل | - | - |
|  | | | | |
| مجموع هزینه ها (ریال) | | | **75.5** | **3.775.000** |

**مبلغ هزینه به ازای هر ساعت: 50.000 تومان**

**تاریخ تحویل پروژه:** 10 مهر 1400

**شماره کارت:** 5022-2910-9834-3732

**شماره حساب:** 226.8000.14545801.1

**فرحان دائمی مژدهی**